**Eko Gminy montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca.**

Kwota dotacji na wszystkie instalacje OZE w Gminie Niechlów to 2 771 000,00 zł.

**Wykaz instalacji w ramach dotacji realizowanych tylko przez Gminę Niechlów:**

1) Instalacje fotowoltaiczne:

- 3 kW - 13 sztuk,

- 5 kW – 44 sztuki.

2) Pompa ciepła:

- ciepła woda użytkowa – 32 sztuki,

- powietrze – powietrze 5 kW– 24 sztuki,

- centralne ogrzewanie 16 kW– 8 sztuk.

3) Kotły na biomasę:

- 25 kW – 16 sztuk,

- 75 kW – 1 sztuka,

- 120 kW – 4 sztuki.

**Wybór Grantobiorców:**

- do dnia 9.10.2017 r. możliwość składania wniosków przez wszystkich mieszkańców,

- 15.11.2017r. ogłoszenie list rankingowych w Gminie.

**Dokumenty do złożenia:**

1) Wniosek o udzielenie grantu składamy w Urzędzie Gminy Niechlów.

2)Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny ( wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa najmu).

3) Termin złożenia wniosków do dnia 9.11.2017 r. do godz. 14

**Kryteria wyboru:**

1) Wnioskodawca złożył deklarację wstępną przed aplikowaniem o środki z RPO WD 2014-2020, na konkretny typ instalacji. ( 5 pkt.)

2) Wnioskodawca nie zalega z opłatami na rzecz Gminy i jednostek podległych. ( 1 pkt. )

3)Wnioskodawca udokumentował dotychczasowe zużycie energii na poziomie 1,5 x zakładanej efektywności instalacji ( 3150 kW h / rok, 5250 Kw h / rok). ( 2 pkt.)

4) W gospodarstwie domowym wnioskodawcy zameldowanych jest min 4 osoby. ( 2 pkt.)

**Realizacja projektu:**

I Etap:

15-30.11.2017 r. – podpisanie umów po konsultacji z ekspertem.

15.11.2017- 31.01.2018 r. – realizacja zadań i złożenie dokumentów rozliczeniowych.

15.12.2017- 28.02.2018 r. – wypłata grantów zgodnie z umową.

II Etap:

08-27.01.2018 r. - podpisanie umów po konsultacji z ekspertem.

15.02.2018 - 15.04.2018 r. - realizacja zadań i złożenie dokumentów rozliczeniowych.

09.04.2018 – 27.04.2018 r. - wypłata grantów zgodnie z umową.

III Etap:

05-28.02.2018 r. - podpisanie umów po konsultacji z ekspertem.

05.02.2018 - 30.09.2018 r. - realizacja zadań i złożenie dokumentów rozliczeniowych.

02.07.2018 – 31.10.2018 r. - wypłata grantów zgodnie z umową.

Ww. terminy mogą ulec zmianie.

**Pomoc eksperta :**

Kontakt z ekspertem:

**Dawid Kościółek**

**tel. 669-211-576**

**e-mail:** [**Dawid.kosciolek@gmail.com**](mailto:Dawid.kosciolek@gmail.com)

Dyżur w UrzędzieGminy:

**wgodz. 9-13**

Wizyty uGrantobiorców:

**w godz. 13-18**

Ww. Godziny będą ustalane na bieżąco z mieszkańcami.

Najbliższy termin spotkania:

Wt. 31.10.2017 r.

od godz. 9 w Urzędzie Gminy Niechlów.